| Título | Empresa | Criado por | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| TIMELINE | AMDOCS | Alexandre Oliveira | 03/03/2026 |

1 - Introdução:
Teste TP 3

2 - Elementos envolvidos:
TJRH1_MG
TAVA1_MG
MDVR1_MG

3 - Planejamento:

| Node | Atividade | Período | Impacto | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos | Informar ao CMD a abertura da PS antes do início das atividades para o Plantão O&M. | 03/03/2026 * 08-18 | Sem impacto | Amdocs |
| Todos | Realizar o Health Check | 03/03/2026 * 08-18 | Sem impacto | Amdocs |
| Todos | Configuração dos módulos | 03/03/2026 * 08-18 | Sem impacto | Amdocs |
| Todos | Realizar o Health Check | 03/03/2026 * 08-18 | Sem impacto | Amdocs |
| Todos | Fechar o evento no CMD e informar ao Plantão de O&M o término da atividade. | 03/03/2026 * 08-18 | Sem impacto | Amdocs |

4 - Pré-requisitos:
Ausência de alarme crítico e Acesso lógico aos nodes envolvidos.

5 - Riscos:
Sem impacto

6 - Plano de Fall Back:
Retornar a configuração anterior.

7 - Responsabilidade do Projeto:

7.1 - VIVO

| Contato | Responsabilidade AMDOCS | Telefone |
| --- | --- | --- |
| Samuel Gomes | Líder Técnico | 31 99864 6474 |

7.2 - VIVO

| Nome | Responsabilidade VIVO | Telefone |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Marques de Oliveira Garcia | Gerência Acesso Móvel | +55 85 98205 6868 |